Vállalkozási szerződés

csatorna fenntartásra 2012 évre.

amely létrejött egyrészről a Hubertus Agráripari Bt. (8713 Kéthely, Sáripuszta 0275. hrsz, képviseletében: Oliver Hahnenkamm üzletvezető), mint megrendelő , - későbbiekben: Megrendelő,

másrészről a Balaton-nagyberek Vízitársulat (8713 Kéthely, Sáripuszta 0275. hrsz, képviseletében: Völler Zoltán ügyvezető) mint vállalkozó, - továbbiakban: Vállalkozó, - között,

a mai napon az alábbiak szerint:

I. Preambulum

1./ Tudomásul szolgál, hogy a Vállalkozó a Megrendelő kezdeményezésére jött létre azon célból, hogy a Vállalkozó lássa el - a Megrendelő helyett - a Balaton-nagyberek teljes területének belvízmentesítését. A Balaton-nagyberek belvízmentesítésének a kötelezettsége a Megrendelőt a magyar állammal kötött haszonbérleti szerződés alapján terheli.

2./ A Vállalkozó részére kiadott jogerős vízjogi üzemeltetési engedély 224 km csatornahálózat karbantartására és adott vízszinten történő tartására kötelezi a Vízitársulatot.

3./ Ismert a szerződő felek előtt, hogy a vízjogi üzemelési engedélyben foglalt előírások maradéktalan betartása érdekében a Vízitársulat nem rendelkezik elégséges pénzügyi  forrással.  Ez a Megrendelőnek, mint a térségben agrárgazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezetnek is el lehetetlenítené a tevékenységét, továbbá az I.1. pontban írtak alapján a Vállalkozó Vizitársulat a Megrendelőtől átvett kötelezettség alapján  végzi a tevékenységét.

4./ Tekintettel arra, hogy a Megrendelőnek a magyar állammal kötött haszonbérleti szerződésen alapuló kötelezettsége a teljes Balaton-nagyberek belvízmentesítésének biztosítása, - a Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződést a csatorna hálózat fenntartási munkáinak elvégzésére az alábbiak szerint megkötik.

II.  Szerződés

5./	Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Balaton-nagyberek Belvízöblözet csatorna hálózatának fenntartási munkáit2012 évre az alábbi feladatokra és  területekre:

| Fenntartási munkák előírányzata 2012. évre. Nettó árakon Ft-ban |
| --- |
| Csat.szakasz megnevezése: | hossza (m): | munkavégzés: | egységár (Ft) | költség (Ft+ÁFA) | Megj: |
| Egyesített belvíz Főcsatorna | 470 | nád és gaz kaszálás | 400 | 188 000 |  |
| Nyugati Főcsatorna | 7110 | nád és gaz kaszálás | 244 | 1 734 840 |  |
| Hunyadi cs. | 5116 | nád és gaz kaszálás | 164 | 839 024 |  |
| Rigó cs. | 4840 | nád és gaz kaszálás | 164 | 793 760 |  |
| Pál öntöző cs. | 4451 | nád és gaz kaszálás | 164 | 729 964 |  |
| Pál úti I. cs. | 5030 | nád és gaz kaszálás | 164 | 824 920 |  |
| Pál úti II. cs. | 2142 | nád és gaz kaszálás | 164 | 351 288 |  |
| Pál úti III. cs. | 1470 | nád és gaz kaszálás | 164 | 241 080 |  |
| Sári cs. | 3654 | nád és gaz kaszálás | 164 | 599 256 |  |
| Andrássy cs. | 3497 | nád és gaz kaszálás | 164 | 573 508 |  |
| Kéthelyi cs. | 2052 | nád és gaz kaszálás | 164 | 336 528 |  |
| B.ujlaki cs. | 479 | nád és gaz kaszálás | 164 | 78 556 |  |
| Nyugati Főcs. Sz. ágak 20 %-a | 8161 | nád és gaz kaszálás | 100 | 816 100 |  |
| Keleti Főcsatorna | 4789 | nád és gaz kaszálás | 244 | 1 168 516 |  |
| Imremajori cs. | 2765 | nád és gaz kaszálás | 164 | 453 460 |  |
| KF-1 (Betyártanya) | 1600 | nád és gaz kaszálás | 164 | 262 400 |  |
| Határbelvíz cs. | 5823 | nád és gaz kaszálás | 164 | 954 972 |  |
| Táskai cs. | 6530 | nád és gaz kaszálás | 164 | 1 070 920 |  |
| Medvagya cs. | 6930 | nád és gaz kaszálás | 164 | 1 136 520 |  |
| Széchenyi cs. | 5160 | nád és gaz kaszálás | 164 | 846 240 |  |
| Jankovics cs. | 4900 | nád és gaz kaszálás | 164 | 803 600 |  |
| Keleti szívóágak 20 %-a | 12545 | nád és gaz kaszálás | 100 | 1 254 500 |  |
| Nyugati Övcsat. Belső oldala | 16941 | nád és gaz kaszálás | 244 | 4 133 604 |  |
| csatorna kaszálás 1 alkalommal összesen: | 116455 | nád és gaz kaszálás |  | 20 191 556 |  |
| csatorna kaszálás 2 alkalommal összesen: | 234382 | nád és gaz kaszálás |  | 40 383 112 |  |
| kézi bozótirtás szórványosan: | 100 000 nm |  | 140 | 14 000 000 |  |
| gépi bozótirtás szórványosan: | 100 000 nm |  | 65 | 3 250 000 |  |
| csatorna kortás szórványosan: | 10 000 fm |  | 1000 | 10 000 000 |  |
| műtárgyak javítása esetenként | 20 db |  | 250000 | 5 000 000 |  |
| Csatorna fenntartási munkák előírányzata 2012-re 2x kaszálva: | 72 633 112 |  |

6./ Munkavégzés során az egyes munkanemeken belűl az alábbi rész feladatokat kell ellátni :

Kétoldali gát és meder kaszálás, ezen belül:

    - gát kaszálása külső gát talp élétől a külső rézsű ferde oldalán,

    - a gát korona vízszintes tetején,

    - a belső rézsű ferde oldala csatorna vízszintjéig, - a kaszálék helyszínen hagyásával,

    - teljes mederszelvény vízszint alatti kaszálása a kaszálék és uszadék eltávolításával,

    - kaszálék és uszadék elhelyezése tetszőleges módon

      - gát korona külső talp élén kívüli területen deponálva

      - komposzttelepre elszállítva

      - korona élen deponálva, ott összezúzva és lehengerelve, betömörítve

    - gát koronák külső talp élei közötti bokrok, cserjék eltávolítása, kiirtása,

    - hídfejek, átereszek mellett, és azok szelvényében mindennemű vegetáció és uszadék eltávolítása.

7./ Feladatok műszaki tartalmát a 13/2006.(II.6.) FVM rendelet 11. sz. melléklete szerinti munkanemek határozzák meg. Az abban foglalt munkanemek és egységárak jelen szerződés I.sz. mellékletét képezik. Az ott felsorolt egységárak bruttó, azaz ÁFA-s árak.

8./ Munkavégzés területi hatálya a Balatonfenyves és Fonyód belterületi határa, - a Nyugati Övcsatorna, - a Csisztai csatorna és Csisztai szorító töltés által határolt terület.

9./ Munkavégzés időbeli hatályáról, illetve azok ütemezésének a meghatározásáról Megbízó és Vállalkozó az egyes munkavégzések tartalmának meghatározása előtt egyeztet, hogy milyen munkavégzéssel, és hol kellene a leghatékonyabban eleget tenni a Vállalkozó vízjogi engedélyéből foglalt kötelezettségnek, és a Megbízó gazdálkodási érdekeinek.

10./  Vállalkozó a végzett munkákról folyamatosan építési naplót vezet.

Megbízó az egyeztetés eredményeképp az építési naplóban tett bejegyzésével rendeli el a  8. pontban körülírt területen belül az 5. pontban részletezett csatorna szakaszokon a munkavégzés helyszínét és tartalmát a 6. pontban szereplő munkanemekkel, az adott csatorna szakasz megnevezése és adott szelvényszámainak feltüntetése mellett. Vállalkozó képviselője az egyeztetés eredményeképp, és annak alapján a munkák elvégzését visszaigazolja naplóbejegyzésével.

11./ Megbízó Műszaki Ellenőre:

Sági János 6300 Kalocsa Jókai u.44.  ME-VZ/I./03-5311/2012

Vállalkozó Felelős Műszaki Vezetője:

Mozsár Erik 8700 Marcali, Gárdonyi utca 42. (MV-ÉP/A-MÉK 14-10177/2014)

12../ Munkavégzés  építési naplóban történő rögzítésével egyidejűleg közösen rögzítik a  munka kezdés és a munka várható befejezésének várható, és kölcsönösen elfogadott idejét.

III. Elszámolás.

13./  Végzett munkák elszámolása felmérési napló alapján kiadott teljesítésigazolás szerint történik.

Vállalkozó Felelős műszaki Vezetője és a Megrendelő Műszaki Ellenőre minden hó végén közösen gondoskodnak az építési napló alapján a tárgyhavi munkák felmérési naplóban történő rögzítéséről. Az Ő együttes aláírásuk alapján a Megrendelő a kiadja a tárgyhóra vonatkozó teljesítésigazolást, és Vállalkozó jogosult következő hó 5.-ikével számlája kibocsátására.

14./ Nem jogosult Vállalkozó azon munkavégzésének ellenértékét Megbízó felé számlájában érvényesíteni, amely munkák végzésére más forrásból fedezethez jutott. Vállalkozó az elvárható együttműködés kapcsán köteles ezen munkák tartalmáról, helyszínéről, és a fedezet nagyságáról Megbízót tájékoztatni.

15./ Fizetés átutalással történik 8 napon belül Vállalkozó UniCredit Banknál vezetett

10918001-00000060-63070000

számú számlájára. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

16./ Jelen megállapodást 2012 évre vonatkozóan  kötik szerződő felek, 3 hónapos felmondási határidővel.. Felmondást írásban kell közölni a másik féllel, indoklási kötelezettség nélkül.

Bármelyik fél bármikor kezdeményezheti az I. sz. melléklet egységárainak és munkanemeinek a módosítását. Másik fél részéről történő elutasítása esetén normál felmondással élhet .

17./  Rendkívüli felmondás joga illeti meg a feleket, ha a másik fél súlyosan megszegi a szerződésben foglaltakat. Akár rendes, akár rendkívüli felmondással kerül sor a szerződés megszüntetésére, a felek közt elszámolásnak van helye.

Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő  részéről, ha számla fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és írásos felszólítás alapján sem teljesít az abban kikötött póthatáridőig.

Súlyos szerződésszegésnek minősül a  Vállalkozó részéről, ha az építési naplóban rögzített módon a munkákat nem végzi el, annak módosításáról a Megrendelővel nem állapodik meg, és írásbeli felszólításra sem intézkedik az abban foglaltak szerint.

IV. Egyebek.

18./ .   Szerződő felek a vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton kívánják megoldani.

Ennek során a jelen megállapodásban foglaltakra, a szerződő felek eredeti szándékára, a mindkét fél által ismert vízjogi üzemelési engedélyre, a hatályos jogszabályokra, különösen a Ptk.-ra tekintettel, -  törekednek a megállapodásra.

19./  Előző pontban foglaltak ellehetetlenülése esetén kikötik a Marcali Városi Bíróság, -                                               vagy értékhatár átlépése esetén a Somogy Megyei Bíróság illetékességét.

20./  Jelen megállapodást a szerződő felek közösen elolvasva, együttesen értelmezve, mint     közös akaratukkal megegyezőt írják alá.

Kelt : Kéthely Sári puszta 2012.01.01.

……………………………………            ……………………………………….

Megrendelő                                                    Vállalkozó

Hubertus Bt.                                       Balaton-nagyberek VT

Melléklet:

-13/2006.(II.6.) FVM rendelet 11. sz. melléklete az egyes munkák egység áraival.